## Slide 1: 配置管理组2016年总结

## Slide 2: 2016年工作回顾
2017年
工作思路
2016年
工作回顾

## Slide 3: SCM组构成
配置管理
自动构建
项目管理
质量把控

## Slide 4: 配置管理完成工作
源代码管理： 完成 Q平台和Eagle等项目源码库相关的部署工作；完成kitkat_mirror,ll_mirror以及其他云平台等库的创建及入库配置；针对入库配置的脚本及流程进行优化工作；
权限控制： 下半年重点研究git库的权限控制， 通过gerrit3服务器实现保密代码的管理 ；
裁剪交付：更新裁剪脚本维护方式，满足不同客户的开闭源要求，搭建 裁剪脚本的Jenkins服务器，为后续的裁剪流程自动化做了充分的准备；
源代码管理
权限控制
裁剪交付

## Slide 5: 自动构建完成工作
Chart: 
| 版本发布脚本 | 每日构建脚本 | 持续构建脚本 | HTML/CSS模板
自动构建输出 | 24 | 20 | 6 | 5
Chart: 
| 测试脚本 | 测试守护程序 | BAT脚本 | 其他用途脚本
自动化测试输出 | 52 | 1 | 2 | 2
SonarQube & Oracle 11g数据库，静态检查JAVA源代码
FindBugs工具，通过ANT脚本，静态检查JAVA的.class文件成功；
执行CppCheck工具，静态检查Cpp源代码

## Slide 6: 项目管理完成工作
16.1.4
6.0+5模
递交
3.1
M51 5模硬件投版
7.15
M51红米
260生产
4.15
Android平台PDCP,
移动5模Volte认证内测
6.15
大米客户意向
6.29
目标转 联通认证Volte持续推进
9.1
Volte联通
正测启动
11.27
联通报告
非Volte PASS
12.5
6.0+5模 TR5
版本测试启动
12.26
TR5执行
（小批量）
12.11
大米
5K试产
项目回顾
成果：
1）L1860五模，通过联通芯片认证，达到小批量，满足行业推广；一个好收尾；东大、京奥、小唐、创新、联城、大米，客户虽小，也体现出付出的回报；存在价值感；
2） L1881 TR4,TR4A按计划通过；计划制定详细，短期和长期，工作平均到每一天，顺利达成；虽然也有波折；
经验：
1）目标变动 频繁，缺乏从上到下产品制度化规范，缺乏掌舵执行，执行力薄弱不少；阶段目标，救火弥补；
2）计划 当前缺乏制度约束，延迟不严肃；加 以 按任务打分，RDM管理，不易复杂；
Android
开机
3.7
L1881
EVB贴片
4.1
7.15
TR4
（camera/USB3.0不全）
2.1
1881
芯片Fail
6.15
稳定性/
性能/ 功耗
专题 推进
7.11
AP特性
基本完备
CP缺双卡/LTE/W
TR4A
CP不全
17.1.20
TR5/TR6
9.23
1881
ECO
投片
10.24
USB3.0架构调整OK速率达标
12.20
1881 ECO
手机贴完片
12.9
1881 ECO
AP验证完
11.18
1161ECO
验证完
10.19
411手机
生产完
9.18
EVB
DJ挂测
11.15

## Slide 7: 质量把控完成工作
Chart: 
| L1860 | L1881 | 一体机 | 指纹锁项目 | SDR 6500
准出版本数 | 57 | 38 | 52 | 5 | 2
Chart: 
部门质量把控：青铜器问题统计和CR分析报告提取查验；
集成测试：包括LC1860、LC1881、一体机、指纹锁、自组网，工作包括版本制作、版本集成测试、版本递交、版本发布（仅限一体机）；
服务器管理：目前部门服务器有26台：实体15台，虚拟11台，相关工作集中在实体服务器升级和账号数据搬移；
资源管理：各类手机、板卡、一体机和耗材等资源协调管理；影音实验室协调管理；
部门培训管理，安排及监督执行；
部门CR分析报告每月提取，整理；
每月部门加班车费报销整理提交；
工会日常工作参与，参与策划工会活动等
部门活动策划和组织；

## Slide 8: 下半年工作亮点和不足
    下半年工作亮点：
      自动化构建方面 成绩斐然，实现了部门多个项目版本发布和相关标签工作的自动化；另外，构建结果的数据呈现上也下了功夫进行优化和增强；
      配置管理方面，随着丛磊的加入，不上了人力和技术的短板，熟悉和继承配置和裁剪现有成果后，开始进一步的优化工作；另外，组内配置工作方面能做的互相备份和人力协调，任务响应和完成时间上较上半年有所提高；
    下半年不足：
      文档输出不足，目前只有自动构建方面有3篇文档，后续借助知识库的建立，推动组员的技术总结和文档输出；
      组内交流和沟通不足，各项工作比较独立缺乏交流沟通；

## Slide 9
2016年
工作回顾
2012年
工作思路
2017年
工作思路

## Slide 10: 工作规划
    自动化构建：
      针对Q平台，每日构建和持续工作需要及时组织头脑风暴，输出新的亮点；
    配置管理：
      后续转到Q平台，尽快熟悉Q平台的相关代码配置管理和版本发布流程，做好相关的技术储备。
      裁剪发布的自动化工作要尽快完成，实现代码裁剪的结果自检并较好的呈现给相关人员